|  |
| --- |
|  |

**Інформація щодо реалізації проектів - переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми, які реалізовуються у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету**

**станом на 01.11.2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ проекту** | **Назва проекту** | **Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту** | **Затверджено,**  **грн.** | **Профінансовано,**  **грн.** | **Касові видатки, грн.** | **Інформація щодо виконаних робіт** | **Перспектива виконання до кінця 2017 року (зазначити запланований термін завершення робіт по проекту)** |
| **Загальноміські проекти** | | | | | | | |
| **05** | Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ № 5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 904 000,00 | 128 599,00 | 128 599,00 | Забетоновано основу спортивного майданчика, виконано земляні роботи та влаштування газонів | 01.12.2017 |
| **036** | ЕКО-ПАРК | **Департамент інфраструктури міста** | 652 000,00 | **356 348,76** | **356 348,76** | **Укладені договори з підрядними організаціями, роботи розпочаті** | **Планується до 15.12.17** |
| **043** | Розробка 3D-екскурсій для міста Суми | **Виконавчий комітет (КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради)** | 50 000,00 | **50 000,00** | **50 000,00** | **Виконано у повному обсязі** | **Проект реалізовано** |
| **044** | Туристично-інформаційні таблички на пам’ятках архітектури | **Виконавчий комітет (КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради)** | 85 000,00 |  |  | **Написані тексти для табличок, здійснюється переклад текстів для табличок, розробляється макет для табличок** | **Листопад 2017 року** |
| **049** | Соціальна (безкоштовна) школа англійської мови | **Управління освіти і науки** | 17 000,00 | **17 000,00** | **17 000,00** | **Виконано програму курсу** | **Проект реалізовано** |
| **054** | Облаштування веретинівського джерела | **Департамент інфраструктури міста** | 60 000,00 | **23 277,54** | **23 277,54** | **Укладені договори з підрядними організаціями, роботи розпочаті** | **Планується до 15.12.17** |
| **062** | Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінтону для дітей та молоді в ДП «Казка» | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 51 110,00 | **27 060,00** | **27 060,00** | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу | Будівельно-монтажні роботи проводитися не будуть у зв’язку з їх не погодженням із власником земельної ділянки |
| **Локальні проекти** | | | | | | | |
| **06** | Створення зони відпочинку біля водойми | **Департамент інфраструктури міста** | 252 000,00 | **122 751,59** | **122 751,59** | **Укладені договори з підрядними організаціями, роботи розпочаті** | **Планується до 15.12.17** |
| **07** | Відтворення екологічного об’єкту озера (гідрокар’єру) та облаштування зони відпочинку з Еко-елементами для забезпечення змістовного й безпечного дозвілля на вул. Сєдова, Баранівка | **Департамент інфраструктури міста** | 358 200,00 | **103 383,50** | **103 383,50** | **Укладені договори з підрядними організаціями, роботи розпочаті** | **Планується до 15.12.17** |
| **013** | Казковий двір | **Департамент інфраструктури міста** | 219 600,00 | **215 909,73** | **215 909,73** | **Роботи завершено** | **Проект реалізовано** |
| **017** | Здорова нація-сильна громада-багата Україна | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 900 963,00 | **428 061,00** | **428 061,00** | Виконано земляні роботи, влаштування пішохідних доріжок, газонів, встановлено лавочки, урни, проведено благоустрій території | 01.12.2017 |
| **031** | Будівництво скверу біля будинку 81Б по вул. Ковпака в м. Суми | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 1 575 988,00 | **1 414 882,00** | 1 414 882,00 | Виконано земляні роботи, влаштування пішохідних доріжок, газонів, встановлено лавочки, урни, проведено благоустрій території | 01.12.2017 |
| **035** | Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний» | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 1 044 000,00 | **207 291,00** | 207 291,00 | Виконано земляні роботи, влаштовано майданчики для стріт-болу, волейболу, футболу, газони | 01.12.2017 |
| **040** | Реконструкція стадіону з облаштуванням огорожі та трибун | **Піщанська сільська рада (за рахунок передачі з міського бюджету іншої субвенції сільському бюджету с. Піщане)** | 500 000,00 | **166 794,19** | **166 794,19** | **Виготовлена проектно-кошторисна документація, проведено її державну експертизу. Заключені договора з технагляду з ТОВ «Віта-С» та договір підряду з ТОВ «Барса-2011». Ведуться роботи з установлення огорожі, сплачено аванс на придбання матеріалів** | **Грудень 2017 року** |
| **047** | Тато, мама, спорт і я – щаслива, сучасна, українська сім’я | **Управління капітального будівництва та дорожнього господарства** | 1 528 000,00 | **403 686,00** | **403 686,00** | Забетоновано основу спортивного майданчика, виконано земляні роботи, влаштовано газони | 01.12.2017 |
| **051** | Весела дитяча країна | **Департамент інфраструктури міста** | 70 917,00 | 70 791,71 | 70 791,71 | **Роботи завершено** | **Проект реалізовано** |
| **060** | Спортивний майданчик за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 51В | **Департамент інфраструктури міста** | 37 441,00 | **37 386,31** | **37 386,31** | **Роботи завершено** | **Проект реалізовано** |
| **РАЗОМ** |  |  | **8 306 219,00** | **3 773 222,33** | **3 773 222,33** |  |  |

П.І.Б. керівника

П.І.Б. виконавця (тел.)